SALES TRACKING & CONTROL

UX Design + Implementation Plan

Module Đơn hàng bán — kiểm soát nội bộ độc lập, theo dõi tiến độ qua 7 bộ phận

Phiên bản: 2026-05-04 (chốt 5 ý tưởng + roadmap 2 sprint)

Mục tiêu: BGĐ vào 1 trang là biết "đơn nào đang ở bộ phận nào, ai cầm, bao lâu"

Mục lục

I.   Quyết định: 5 ý tưởng đã chọn	3

II.  Vision: 7 stages workflow nội bộ	4

III. Chi tiết 5 ý tưởng	5

1. Stage Ownership Card	5

2. Kanban Swimlane	7

3. Hand-off Log + Audit Timeline	9

4. Department Capacity Dashboard	10

5. Daily Standup Digest (email)	11

IV.  Data model — 3 bảng mới + ALTER	12

V.   UX synthesis — Cal/Vercel/Linear	14

VI.  Component specs — 6 components	16

VII. Roadmap 2 sprints (8 ngày)	18

VIII. Acceptance criteria + KPI	20

IX.  Risks + Mitigation	21

I. QUYẾT ĐỊNH — 5 ý tưởng đã chọn

Sau khi brainstorm 8 ý tưởng, chọn 5 ý tưởng phù hợp nhất với yêu cầu BGĐ:

| # | Ý tưởng | Chọn? | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stage Ownership Card | ✅ MVP | Core data model — đơn giản, mạnh, BGĐ thấy ngay 1 dòng |
| 2 | Kanban Swimlane | ✅ MVP | UI chính cho BGĐ — visual, intuitive, thấy bottleneck ngay |
| 3 | Hand-off Log | ✅ MVP | Audit trail — truy ngược được "ai handle, mất bao lâu" |
| 4 | Capacity Dashboard | ✅ Phase 2 | Phát hiện overload sớm — quyết "có nhận đơn mới không" |
| 5 | Bottleneck Detector | ⏸️ Sau | Cần >30 ngày data baseline mới chính xác — làm sau |
| 6 | Daily Standup Digest | ✅ Phase 2 | Email proactive — BGĐ check 1 phút mỗi sáng |
| 7 | Customer Tracking Link | ⏸️ Sau | External — cần security + branding, ưu tiên thấp hơn |
| 8 | What-if Simulator | ⏸️ Sau | Cần data + capacity baseline — Phase 3 |

Tổng: 5 ý tưởng chia 2 phase — 8 ngày dev.

II. VISION — 7 stages workflow nội bộ

Mỗi đơn đi qua 7 bộ phận, mỗi bộ phận có owner + SLA + status:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. Sales 2. Mua mủ 3. Sản xuất 4. QC final │ │ ──────── ───────── ─────────── ──────────── │ │ Ký HĐ với Chuẩn bị Chạy NM số 1 Đo DRC + visual │ │ khách NVL nhập kho hoặc số 2 inspection │ │ SLA: 1d SLA: 3-5d SLA: 5-7d SLA: 1-2d │ │ │ │ 5. Đóng gói 6. Logistics 7. Giao khách │ │ ─────────── ──────────── ────────────── │ │ Bao bì + SW Xếp container Khách nhận │ │ Pallet + dán + chứng từ hàng / thanh │ │ nhãn xuất khẩu toán │ │ SLA: 1-2d SLA: 1-2d SLA: ETD anchor │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Module Sales TỰ KIỂM SOÁT 7 stages này — KHÔNG depend module khác:

"Mua mủ" KHÔNG cần B2B intake module — chỉ là checkbox confirm NVL đã sẵn

"Sản xuất" KHÔNG cần Production Order — chỉ status với progress %

"QC" KHÔNG cần QC module — chỉ pass/fail + DRC value

Mỗi stage có owner_id (FK employees) + ETA + actual + notes

Quy tắc thiết kế: Tách module: Sales tự track. Tích hợp B2B/Production/WMS làm sau khi cần. Tránh dependency hell + cho phép Sales hoạt động độc lập với data tự nhập.

III. CHI TIẾT 5 Ý TƯỞNG

1. Stage Ownership Card

Mỗi đơn tại 1 thời điểm có MỘT owner duy nhất. Owner xong việc → click "Chuyển bộ phận tiếp" (như chuyền bóng bầu dục).

UI mockup

┌────────────────────────────────────────────────┐ │ Đơn UKKO #SO-2026-0050 │ │ │ │ ĐANG Ở: SẢN XUẤT │ │ Owner: Hoàng (P. QLSX) │ │ Đã giữ: 3 ngày 4 giờ │ │ SLA: 5 ngày (còn 1d 20h) │ │ Tiến độ: 60% (12/20 batch hoàn thành) │ │ │ │ Bộ phận tiếp theo: QC Final (Phú — QC team) │ │ │ │ [✓ Mark done & Chuyển QC] │ │ [⚠ Báo trễ — kéo dài SLA] │ │ [✏ Cập nhật tiến độ] │ └────────────────────────────────────────────────┘

Logic

Khi tạo đơn, auto set current_stage="sales", current_owner_id=người tạo

Owner xong việc → click "Mark done & Chuyển QC" → transition tới stage tiếp + set owner mới

Nếu owner đi vắng → BGĐ click "Reassign" → đổi owner mà không chuyển stage

Nếu trễ SLA → trigger alert đỏ, BGĐ thấy ngay trong Kanban

Acceptance criteria

Mỗi đơn có duy nhất 1 owner tại 1 thời điểm (constraint DB)

Khi click "chuyển" → ghi log hand-off (xem ý tưởng #3)

Owner cũ KHÔNG thấy "Mark done" sau khi đã pass

SLA hiển thị real-time (countdown) + đổi màu khi cận deadline

2. Kanban Swimlane theo bộ phận

Board 7 cột × N đơn. Drag & drop chuyển bộ phận. BGĐ thấy bottleneck ngay.

UI mockup

Sales (2) Mua mủ(3) SX (8) BUSY QC (1) Pack (4) Log (2) Done ───────── ────────── ────────── ────── ────── ────── ────── [SO-001] [SO-005] [SO-002] [SO-009] [SO-003] [SO-007] [SO-014] UKKO Toyota UKKO IES Goutam Coelsin ELASTOMER ETD 25/06 ETD 30/06 ETD 22/06! ETD 18/06 ETD 15/06 ETD 12/06 ETD 10/06 Hung Khuyen Hoang Phu Pack T Log T -

Color code mỗi card

🟢 Xanh: trong SLA, ETD còn xa

🟡 Vàng: cận SLA hoặc cận ETD (<3d)

🔴 Đỏ: quá SLA hoặc quá ETD

🟦 Xanh dương: vừa pass đến (<24h)

Filter + Search

Filter theo: customer, ETD range, owner, status, grade

Search: nhanh theo SO/contract code

View toggle: All orders / My orders (lọc theo current user)

Drag & drop

Manager kéo card từ cột này sang cột khác → confirm modal nhập notes → ghi hand-off log

NV chỉ kéo được card mình đang own (không can thiệp đơn của người khác)

3. Hand-off Log + Audit Timeline

Mỗi lần đơn chuyển bộ phận, ghi log đầy đủ — truy ngược được mọi thứ.

Schema

CREATE TABLE sales_order_handoffs ( id UUID PK, sales_order_id UUID FK, from_dept VARCHAR(20), -- sales, raw_material, production, qc, packing, logistics to_dept VARCHAR(20), passed_by UUID FK employees, -- ai chuyển received_by UUID FK employees, -- ai nhận passed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), received_at TIMESTAMPTZ, -- NULL nếu chưa confirm nhận dwell_time_hours NUMERIC, -- thời gian dừng ở from_dept passed_notes TEXT, received_notes TEXT )

UI Audit Timeline

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ LỊCH SỬ ĐƠN UKKO #SO-2026-0050 │ │ │ │ 04/05 09:00 Tạo đơn Sales (Hung) │ │ ↓ Dừng 1d 5h │ │ 05/05 14:00 → Mua mủ Khuyen │ │ ↓ Dừng 4d 2h │ │ 09/05 16:00 → Sản xuất Hoang │ │ ↓ Dừng 3d 4h (đang ở đây) │ │ HIỆN TẠI Sản xuất 60% Hoang │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

Truy ngược

BGĐ click vào đơn → tab "Lịch sử" → audit timeline

Mỗi node hiện thông tin: thời điểm + người + dwell time + notes

So sánh dwell time với SLA → highlight stage trễ

Export PDF báo cáo gửi khách (nếu khách hỏi)

4. Department Capacity Dashboard

Mỗi bộ phận có capacity (config). Dashboard hiện load real-time.

UI mockup

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CAPACITY HÔM NAY (04/05/2026) │ │ │ │ Bộ phận Đang xử lý Capacity Load Status │ │ ───────────────────────────────────────────── │ │ Sales 3 15 20% ✓ OK │ │ Mua mủ 5 10 50% ✓ OK │ │ Sản xuất 8 10 80% ! Cận tải │ │ QC 1 8 12% ✓ Rảnh │ │ Đóng gói 4 12 33% ✓ OK │ │ Logistics 2 5 40% ✓ OK │ │ │ │ ĐỀ XUẤT BGĐ: │ │ • SX cận tải — không nhận đơn rush trong 1 tuần │ │ • QC rảnh — có thể support sản xuất nếu cần │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Capacity calculation

capacity = số đơn tối đa 1 bộ phận xử lý đồng thời (config table)

current_load = COUNT(orders WHERE current_stage = X AND status != done)

load_pct = current_load / capacity * 100

Status: < 60% rảnh, 60-80% OK, 80-95% cận tải, > 95% quá tải

Config table

CREATE TABLE sales_dept_capacity ( dept_code VARCHAR(20) PRIMARY KEY, -- sales, raw_material, production... dept_name VARCHAR(100), max_concurrent_orders INT NOT NULL, -- capacity warning_threshold_pct INT DEFAULT 80, -- vàng critical_threshold_pct INT DEFAULT 95, -- đỏ is_active BOOLEAN DEFAULT true )

5. Daily Standup Digest (email + in-app)

Mỗi sáng 8h, gửi email cho BGĐ + manager. Push notification trong app.

Email template

Tiêu đề: [Sales Digest] Thứ 5, 25/06/2026 DEAR BGĐ + manager, 🔴 ĐƠN QUÁ SLA (3): • SO-2026-0050: SX 5d (SLA 3d) — Hoàng • SO-2026-0048: QC 4d (SLA 2d) — QC team • SO-2026-0051: Pack 3d (SLA 2d) — Pack team ⚠️ ĐƠN ĐẾN BỘ PHẬN HÔM NAY (5): • Sales → Mua mủ: SO-2026-0055 (Toyota) • SX → QC: SO-2026-0049 (UKKO) • Pack → Log: SO-2026-0046 (Coelsin) ... 📊 LOAD HIỆN TẠI: Sales 20% ¦ Mua mủ 50% ¦ SX 80% (cận tải) ¦ QC 12% Pack 33% ¦ Log 40% 💰 GIÁ TRỊ ĐANG XỬ LÝ: 2.5M USD (12 đơn) Click để xem dashboard: huyanhrubber.vn/sales/dashboard

Cron schedule

Cron daily 06:00 UTC (13:00 VN +7 = thật ra 06:00 UTC = 13:00 VN). Đặt 01:00 UTC = 08:00 VN.

Logic: query đơn quá SLA, đơn sắp đến, capacity stats → render template → send email

Điều khiển ai nhận: bảng `sales_digest_subscribers` — BGĐ + 1 manager mỗi bộ phận

Push in-app

Notification bell badge số đơn liên quan tới user

Click bell → list inline: "5 đơn đến bạn hôm nay"

IV. DATA MODEL — 3 bảng mới + ALTER

1. ALTER sales_orders — thêm 4 cột tracking

ALTER TABLE sales_orders ADD COLUMN current_stage VARCHAR(20) DEFAULT 'sales' NOT NULL, ADD COLUMN current_owner_id UUID REFERENCES employees(id), ADD COLUMN stage_started_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), ADD COLUMN stage_sla_hours INT DEFAULT 24; -- CHECK constraint cho 7 stage code ALTER TABLE sales_orders ADD CONSTRAINT chk_current_stage CHECK (current_stage IN ( 'sales', 'raw_material', 'production', 'qc', 'packing', 'logistics', 'delivered' ));

2. CREATE sales_order_handoffs — log mỗi lần chuyển

CREATE TABLE sales_order_handoffs ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), sales_order_id UUID NOT NULL REFERENCES sales_orders(id) ON DELETE CASCADE, from_dept VARCHAR(20) NOT NULL, to_dept VARCHAR(20) NOT NULL, passed_by UUID NOT NULL REFERENCES employees(id), received_by UUID REFERENCES employees(id), passed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), received_at TIMESTAMPTZ, dwell_time_hours NUMERIC(10,2), passed_notes TEXT, received_notes TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_handoffs_order ON sales_order_handoffs(sales_order_id, passed_at DESC);

3. CREATE sales_dept_capacity — cấu hình capacity

CREATE TABLE sales_dept_capacity ( dept_code VARCHAR(20) PRIMARY KEY, dept_name VARCHAR(100) NOT NULL, max_concurrent_orders INT NOT NULL, warning_threshold_pct INT DEFAULT 80, critical_threshold_pct INT DEFAULT 95, default_sla_hours INT DEFAULT 24, is_active BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Seed default capacity INSERT INTO sales_dept_capacity VALUES ('sales', 'Phòng Kinh doanh', 15, 80, 95, 24), ('raw_material', 'Mua mủ NVL', 10, 80, 95, 96), ('production', 'Sản xuất', 10, 80, 95, 168), ('qc', 'QC Final', 8, 80, 95, 48), ('packing', 'Đóng gói', 12, 80, 95, 36), ('logistics', 'Logistics', 5, 80, 95, 36), ('delivered', 'Đã giao', 999, 80, 95, 0);

4. CREATE sales_digest_subscribers — ai nhận email digest

CREATE TABLE sales_digest_subscribers ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), employee_id UUID NOT NULL REFERENCES employees(id), receive_overdue BOOLEAN DEFAULT true, receive_arriving BOOLEAN DEFAULT true, receive_capacity BOOLEAN DEFAULT true, schedule_time TIME DEFAULT '08:00:00', is_active BOOLEAN DEFAULT true );

5. Trigger auto-handoff log + dwell time

CREATE FUNCTION log_stage_change() RETURNS trigger AS $$ DECLARE v_dwell NUMERIC; BEGIN IF NEW.current_stage <> OLD.current_stage THEN -- Tính dwell time ở stage cũ v_dwell := EXTRACT(EPOCH FROM (NOW() - OLD.stage_started_at)) / 3600; INSERT INTO sales_order_handoffs ( sales_order_id, from_dept, to_dept, passed_by, passed_at, dwell_time_hours ) VALUES ( NEW.id, OLD.current_stage, NEW.current_stage, COALESCE(current_setting('app.current_user_id', true)::UUID, OLD.current_owner_id), NOW(), v_dwell ); -- Reset stage_started_at cho stage mới NEW.stage_started_at := NOW(); END IF; RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_log_stage_change BEFORE UPDATE OF current_stage ON sales_orders FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_stage_change();

V. UX SYNTHESIS

Áp dụng 3 design reference từ docs/design-references/ — pattern chứ không copy:

| Reference | Pattern lấy về | Áp dụng vào ý tưởng |
| --- | --- | --- |
| Cal.com | Clean white canvas + rounded-12px cards + đen làm primary CTA | Stage Ownership Card (#1) — friendly cho NV |
| Vercel | Pill badges 9999px + workflow accent colors (red/blue/pink) | Status pills trong Kanban (#2) + Audit Timeline (#3) |
| Linear | Dense dark surface + hairline borders + cmd-K palette | Capacity Dashboard (#4) cho BGĐ — power user view |

Color palette tổng hợp

| Token | Hex | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| brand-primary | #1B4D3E | Rubber green — primary action |
| brand-accent | #CA252C | Tân Cảng red — alert critical |
| canvas | #ffffff | Page background |
| canvas-soft | #f8f9fa | Card soft |
| hairline | #e4e4e7 | Border thin |
| ink-primary | #111111 | Heading + body chính |
| ink-muted | #6b7280 | Captions, labels |

Status pill colors (5 states)

| State | Text color | Pill bg |
| --- | --- | --- |
| Done | #10b981 | #d1fae5 |
| In progress | #0a72ef | #dbeafe |
| At risk (cận SLA) | #f59e0b | #fef3c7 |
| Overdue (quá SLA) | #ff5b4f | #fee2e2 |
| Pending | #6b7280 | #f3f4f6 |

VI. COMPONENT SPECS — 6 components

| Component | File path | Dùng ở |
| --- | --- | --- |
| StageOwnershipCard | src/pages/sales/components/StageOwnershipCard.tsx | SalesOrderDetailPage tab "Tiến độ" |
| SalesKanbanBoard | src/pages/sales/SalesKanbanPage.tsx | Trang riêng /sales/kanban |
| HandoffTimeline | src/pages/sales/components/HandoffTimeline.tsx | SalesOrderDetailPage tab "Lịch sử" |
| CapacityDashboard | src/pages/sales/components/CapacityDashboard.tsx | SalesDashboardPage top |
| StagePill | src/components/common/StagePill.tsx | Reusable mọi nơi cần |
| DigestEmailTemplate | src/services/sales/digestEmailTemplate.ts | Cron daily 08:00 send |

Spec ngắn — StageOwnershipCard

<StageOwnershipCard order={order}> <CurrentStageHeader stage="production" /> <OwnerInfo owner={hoang} duration="3d 4h" /> <SLAProgress slaHours={120} elapsedHours={76} /> // bar <ProgressIndicator pct={60} /> // 60% batch <NextStagePreview next="qc" suggested_owner={phu} /> <ActionButtons> <PrimaryButton>Mark done & Chuyển QC</PrimaryButton> <DangerButton>Báo trễ — kéo dài SLA</DangerButton> <LinkButton>Cập nhật tiến độ</LinkButton> </ActionButtons> </StageOwnershipCard>

Spec ngắn — SalesKanbanBoard

<SalesKanbanBoard> <FilterBar> <Search placeholder="SO/contract/customer" /> <Select label="ETD" options={['7d', '14d', '30d', 'all']} /> <Toggle label="Only mine" /> </FilterBar> <SwimLanes> {STAGES.map(stage => ( <SwimLane key={stage} stage={stage}> <LaneHeader stage={stage} count={ordersInStage.length} /> {ordersInStage.map(order => ( <DraggableOrderCard order={order} onDrop={handleStageChange} /> ))} </SwimLane> ))} </SwimLanes> </SalesKanbanBoard>

VII. ROADMAP — 2 sprints × 4 ngày = 8 ngày

Sprint 1 — MVP (4 ngày): Stage + Kanban + Handoff

| Ngày | Việc | Output |
| --- | --- | --- |
| D1 sáng | Migration DB: ALTER sales_orders + 2 bảng mới + trigger | sales_module_internal_tracking.sql apply OK trên prod |
| D1 chiều | Backfill current_stage cho 35 đơn hiện có (theo status) | Mỗi đơn có current_stage + current_owner_id |
| D2 | Component StageOwnershipCard + StagePill (read-only) | Tab "Tiến độ" hiển thị stage hiện tại + owner + SLA |
| D3 | Component SalesKanbanBoard với drag-drop | Trang /sales/kanban — kéo card chuyển stage |
| D4 | Component HandoffTimeline + tab "Lịch sử" + audit log | Click đơn → xem lịch sử pass đầy đủ |

Sprint 2 — Insights (4 ngày): Capacity + Digest

| Ngày | Việc | Output |
| --- | --- | --- |
| D5 | CapacityDashboard component + service tính load real-time | Top SalesDashboardPage hiển thị 7 bộ phận với load % |
| D6 | Logic SLA + at-risk indicator (vàng/đỏ trên Kanban) | Card overdue tự đỏ + filter "show overdue only" |
| D7 | DigestEmailTemplate + email send service | Test email gửi cho 1 user với data thật |
| D8 | Cron job daily 08:00 + sales_digest_subscribers config UI | BGĐ + 6 manager nhận email mỗi sáng |

Total deliverable

| Hạng mục | Số lượng |
| --- | --- |
| Migration SQL files | 1 file (4 ALTER + CREATE) |
| DB triggers mới | 1 (log_stage_change) |
| Bảng mới | 3 (handoffs, dept_capacity, digest_subscribers) |
| Component React | 6 (Card, Board, Timeline, Dashboard, Pill, EmailTemplate) |
| Service mới | 2 (capacityService, digestService) |
| Trang mới | 1 (/sales/kanban) |
| Tab mới | 2 (DealDetail "Tiến độ" + "Lịch sử") |
| Cron job | 1 (daily 08:00) |

VIII. ACCEPTANCE CRITERIA + KPI

Acceptance criteria — Sprint 1 done khi:

✓ 35 đơn hiện tại đều có current_stage + current_owner_id (backfill OK)

✓ Tab "Tiến độ" hiển thị Stage Ownership Card với data thật

✓ Trang /sales/kanban load 7 cột với cards đúng phân bố

✓ Drag card từ cột A → B → ghi handoff log + update current_stage

✓ Tab "Lịch sử" hiển thị audit timeline với dwell time tính đúng

✓ Permission: NV chỉ kéo card mình đang own (RLS hoặc app check)

Acceptance criteria — Sprint 2 done khi:

✓ CapacityDashboard hiển thị 7 bộ phận với load % real-time

✓ Card quá SLA tự đỏ trong Kanban + tab Tiến độ

✓ Email digest test gửi thành công cho 1 user với 5 sections đầy đủ

✓ Cron daily 08:00 chạy thành công 3 ngày liên tiếp

✓ Subscribers config UI cho phép BGĐ thêm/bớt người nhận

KPI sau 30 ngày deploy

| KPI | Baseline | Target | Đo bằng |
| --- | --- | --- | --- |
| Avg dwell time mỗi stage | Chưa biết (0) | < SLA | Query handoffs.dwell_time_hours |
| % đơn quá SLA | N/A | < 10% | COUNT WHERE elapsed > sla / total |
| BGĐ check dashboard / ngày | 0 (chưa có) | > 1 | Page view tracking |
| Email digest open rate | N/A | > 70% | Email tracking |
| Số đơn cancelled / tháng | 7 (May) | < 3 | COUNT cancelled |
| Số đơn giao đúng hạn | Chưa đo | > 90% | delivered_at <= etd |

IX. RISKS + MITIGATION

| Risk | Mức độ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| NV không update stage khi xong việc → data ảo | High | SLA expire → auto reminder + notify BGĐ; default escalate sau 7d |
| Backfill 35 đơn cũ sai stage | Medium | Có thể edit thủ công trên UI; map status → stage rõ ràng |
| Capacity config sai (VD SX 10 quá ít) | Medium | Cho phép admin sửa real-time qua UI, không hardcode |
| Email digest spam | Low | Subscribers opt-in, mỗi user chọn nhận section nào |
| Drag-drop bị nhầm trên mobile | Low | Mobile fallback: tap card → modal chọn stage tiếp |
| Conflict khi 2 NV cùng pass 1 đơn | Low | Optimistic lock với updated_at; UI báo "đã có người update" |
| Kanban load chậm khi nhiều đơn | Medium | Pagination per lane (max 20 cards/cột) + virtual scroll |

Risk lớn nhất: Adoption

Vấn đề: NV cũ làm việc theo email/zalo, có thể không quen update Kanban.

Mitigation:

Tuần 1: BGĐ làm "champion" — chính BGĐ mỗi sáng review Kanban + nhắc các bộ phận update

Tuần 2-4: Tích hợp với Zalo notification — khi đến lượt, NV nhận tin nhắn Zalo có link

Tháng 2: KPI gắn với việc update Kanban — NV không update đúng → trừ điểm hiệu suất

Training: 1 buổi 1 giờ cho mỗi bộ phận, có handout 1 trang

═══════════════════════════════════════

Cập nhật: 2026-05-04

Tác giả: Claude Opus 4.7 — Co-Author huyanhphongdien@gmail.com

Phạm vi: 5 ý tưởng MVP+Phase2 — 8 ngày dev — module Sales độc lập