# UX TEST REPORT — Sprint 1-4

# Module Tasks + Hiệu suất Nhân viên

Hệ thống ERP Huy Anh Rubber — huyanhrubber.vn
Ngày test: 28/04/2026 | Tester: Lê Duy Minh (PP-QLSX)

| Sprints triển khai | Sprint 1-4 + bug fix e4e4e851 (tổng 5 commits) |
| --- | --- |
| Code audit | 30 issues phát hiện (5 critical, 9 high, 16 medium-low) |
| SQL audit | 4 bảng + 11 functions + 3 cron + 6 config keys ĐÃ DEPLOY |
| Phạm vi UX test | 6 test suites × ~30 test cases = ~30 phút |

# TÓM TẮT

Tài liệu này gồm 3 phần:

Phần A — Code Audit Findings: 30 issues từ static review

Phần B — SQL/DB Audit: state thực tế DB sau apply migration

Phần C — UX Test Plan: 30 test cases cho user manual test

Cách dùng:

1. Đọc Phần A để biết các bug cần chú ý khi test (đặc biệt 5 critical).

2. Đọc Phần B xem DB có gì thiếu/sai cần fix trước khi production sử dụng.

3. Theo Phần C: test từng case, tick ☑/☒, ghi chú nếu fail. Báo lại tôi để fix.

# PHẦN A — CODE AUDIT FINDINGS (30 issues)

## A.1. CRITICAL (5) — Cần fix gấp

| ID | File:Line | Vấn đề | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| A-C1 | QuickEvalModal.tsx:36-42 | useState lazy init chỉ chạy 1 lần | taskSource luôn = "assigned" → QuickEval auto-approve sai logic |
| A-C2 | QuickEvalModal.tsx:62-69 | Insert task_self_evaluations dùng cột score/notes (sai) | Schema thực là self_score/comments → data lưu NULL |
| A-C3 | performanceService.ts:1108 | getEmployeeDetail set avgManager = 0 cứng | UI EmployeeDetail hiển thị điểm sai |
| A-C4 | taskService.ts:705 | Status check 'accepted' không tồn tại trong enum | Dead branch — validation không hoạt động |
| A-C5 | PerformanceConfigPage.tsx | Chỉ client-side check level ≤ 3, không có RLS DB | User có thể bypass UI gọi REST trực tiếp |

## A.2. HIGH (9) — Nên fix sớm

| ID | File | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| A-H1 | TaskViewPage.tsx onProgressChange | Path 2 (auto-complete khi tick checklist 100%) KHÔNG gọi insertAutoApproval → Sprint 1 bug fix chỉ một nửa, participants vẫn miss shared_score |
| A-H2 | progressService.recalculateAllAutoTimeProgress | Cũng miss insertAutoApproval khi auto-time đẩy progress lên 100 |
| A-H3 | insertAutoApproval | Return {success, error} nhưng caller không check → silent failure khi DB fail |
| A-H4 | taskAnalyticsService.ts:416 | Query select thiếu cột id → taskIds = [undefined] → average_score luôn = 0 |
| A-H5 | performanceService refreshCurrentMonthIfNeeded | Gọi 3x parallel từ 3 hàm → race condition + waste |
| A-H6 | PerformanceConfigPage validation | Bypass được với NaN value (Number.isFinite check thiếu) |
| A-H7 | PerformanceDashboardPage on-time count | Back-compute từ rate đã round → off-by-one |
| A-H8 | attendancePerformanceService working_days | Hardcode 26, không tính lễ/ca thực |
| A-H9 | attendance early_leave detection | Check status = "early_leave" nhưng schema có thể dùng cột khác |

## A.3. MEDIUM (9) — Nice to have

Dead code (~500 dòng _legacyGet*), trend 6 tháng vẫn realtime ở 1 chỗ (inconsistent), services/index.ts thiếu re-export sau merge Sprint 4, taskDetailService.getByTaskId dùng .single() thay vì .maybeSingle(), QuickEvalModal employee_id dùng user.id thay vì user.employee_id, N+1 query attendance, taskAnalyticsService 854 lines style không đồng nhất, console.log debug noise, performanceService có 2 tên service trùng lẫn (performanceService vs performanceDashboardService).

## A.4. LOW/STYLE (7)

alert() thay message.error() inconsistent, magic numbers attendance, type assertion grade chưa validate, status enum legacy "completed" + "finished" trùng nghĩa, comment misleading taskAnalyticsService.

# PHẦN B — SQL/DB AUDIT

## B.1. Schema verification ✅

| Object | Trạng thái |
| --- | --- |
| Bảng performance_config | ✅ 6 keys (formula_weights, task_source_weights, difficulty_scores, grade_thresholds, attendance_weights, combined_weights) |
| Bảng employee_monthly_score | ✅ 360 rows (60 NV × 6 tháng) |
| Bảng performance_anomalies | ✅ 14 rows severity=low |
| Bảng department_performance_baseline | ✅ 8 phòng (BGD=5, QLSX=8, HCTH=12, KT=15, LOG=10, TM1=8, R&D=6, QC=20) |
| Cột task_assignments.score_overridden + overridden_by + overridden_at | ✅ 3 cột thêm OK |
| Function compute_employee_monthly_score | ✅ Verified với Lê Duy Minh = 90đ |
| Cron refresh-current-month-snapshots | ✅ Active, 23:30 hằng đêm |
| Cron lock-previous-month-snapshots | ✅ Active, 00:30 ngày 1 |
| Cron detect-performance-anomalies | ✅ Active, 8h thứ 2 hàng tuần |
| Trigger trg_normalize_task_state | ✅ ENABLED |
| 5 trigger cũ DISABLED | ✅ Đúng kế hoạch Sprint 1.3 |

## B.2. Issues phát hiện

| ID | Mức | Vấn đề | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 🟠 HIGH | tasks.evidence_count = 0 cho CV-0000432-435 dù checklist items có evidence_url đầy đủ | Cần thêm trigger AFTER UPDATE evidence_url ON task_checklist_items → COUNT items có URL → UPDATE tasks.evidence_count |
| B-2 | 🟠 HIGH | Anomaly "task_high_score_no_evidence" báo 14 false positive (do bug B-1) | Sau khi fix B-1, chạy lại anomaly detection để clear false positive |
| B-3 | 🟢 INFO | 18 NV zero-score tháng 4/26: BGD/HCTH/KT/LOG/QC/RD/TM1 | Legitimate — phòng chưa dùng module Tasks. Có thể là target Sprint 5 (event-driven auto-create task) |
| B-4 | 🟢 INFO | Tháng 11/25, 12/25, 1/26 toàn 0đ | Legitimate — chưa có task lịch sử backfill |

## B.3. Acceptance criteria status

| # | Tiêu chí (từ master plan §18) | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard /performance load < 1s (đọc snapshot) | ⏳ Cần đo qua Network tab Phần C |
| 2 | Số liệu nhất quán: 5 ô KPI = bảng xếp hạng "Điểm TB" | ✅ Cùng đọc 1 snapshot table |
| 3 | Trend 6 tháng có data đầy đủ | ⚠️ 02-04/26 có data; 11/25-01/26 = 0 (legitimate, không có task) |
| 4 | "Đúng hạn 89% (X/Y task có deadline)" minh bạch | ⏳ Cần kiểm tra UI Phần C.2 |
| 5 | fn_sync_status_progress đã xoá | ✅ DISABLED (chưa DROP, có thể DROP sau test ổn) |
| 6 | employee_monthly_score có row cho mọi NV active × 6 tháng | ✅ 360 rows |
| 7 | Phân bố grade A/B/C/D/F: A ≤ 35%, B ≥ 30% | ✅ Tháng 4: 2/60 = 3.3% A, không lạm phát |
| 8 | UI HR cấu hình weight + reset default | ⏳ Cần test Phần C.5 |

# PHẦN C — UX TEST PLAN (30 cases)

Test sau khi Vercel deploy commit ff804682 (Sprint 4). Tick ☑ pass, ☒ fail.

URL: https://huyanhrubber.vn — login với account Lê Duy Minh (HA-0059, level 5).

## C.1. Performance Dashboard (Sprint 1+2)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C1.1 | Mở /performance, chọn tháng 4/2026 | Load < 1s, hiển thị 5 ô KPI | ☐ |
| C1.2 | Số "Điểm TB" trên cùng = avg "Điểm TB" cột bảng xếp hạng | Bằng nhau (cùng đọc snapshot) | ☐ |
| C1.3 | Ô "Đúng hạn" có dòng phụ "X/Y task có deadline · Z task không" | Hiển thị breakdown | ☐ |
| C1.4 | Biểu đồ Xu hướng 6 tháng | Có data 02/26, 03/26, 04/26 (không phẳng); 11/25-01/26 = 0 (chấp nhận) | ☐ |
| C1.5 | Phân bố Hạng A/B/C/D/F | ≤ 35% Hạng A (kỳ vọng ~3-5%) | ☐ |
| C1.6 | Click vào 1 NV → /performance/:employeeId | Hiển thị chi tiết 4 thành tố quality/on_time/volume/difficulty | ☐ (⚠️ có bug A-C3, score có thể sai) |

## C.2. Performance Config Page (Sprint 3)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C2.1 | Truy cập /performance/config với account level 5 | Hiển thị "Không có quyền truy cập" (chỉ ≤3) | ☐ |
| C2.2 | Login account level ≤ 3 (BGD), truy cập | Hiển thị 6 cards config | ☐ |
| C2.3 | Edit JSON formula_weights, đặt tổng != 1.0 (vd 0.5+0.3+0.2+0.5) | Validation báo lỗi "Tổng phải = 1.0" | ☐ |
| C2.4 | ⚠️ Test bypass: nhập value = "0.5x" (string) | Kỳ vọng báo lỗi NaN. (BUG A-H6: hiện bypass được) | ☐ (⚠️ bug) |
| C2.5 | Edit grade_thresholds, đặt A < B (vd A=70, B=80) | Validation báo "Phải A > B > C > D" | ☐ |
| C2.6 | Click "Reset" → confirm | Value reset về default JSON | ☐ |
| C2.7 | Edit hợp lệ → Save | Toast success, snapshot tháng hiện tại sẽ refresh tối nay 23:30 | ☐ |

## C.3. Auto-tick checklist khi upload evidence (Sprint 2.6)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C3.1 | Tạo task mới có checklist 3 items, requires_evidence=true | Task tạo OK | ☐ |
| C3.2 | Upload ảnh cho item #1 (qua UI) | Item #1 tự tick + completed_at = NOW (KHÔNG cần click checkbox) | ☐ |
| C3.3 | Tick item #2, #3 manual qua checkbox (nếu rule cho phép) | Tick OK | ☐ |
| C3.4 | Khi tick xong 100%, task tự chuyển status="finished" | Trigger sync_progress_from_checklist hoạt động | ☐ |

## C.4. Auto-approve flow (Bug fix e4e4e851)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C4.1 | Tạo task task_source=recurring, có 3 participants. Click "Hoàn thành" → 80đ | Status=finished, evaluation_status=approved, final_score=80 | ☐ |
| C4.2 | Verify SQL: 3 participants có shared_score = 80 | task_assignments.shared_score = 80 cho 3 NV | ☐ |
| C4.3 | ⚠️ Test bug A-H1: Tạo task assigned, có 2 participants. Tick checklist 100% | Cần check: participants có nhận shared_score không? (Hiện chưa fix → có thể FAIL) | ☐ (⚠️ bug) |
| C4.4 | /tasks/approve-batch → duyệt task pending_approval, chấm 90đ | Trigger lan tỏa shared_score=90 cho mọi participant | ☐ |

## C.5. Per-participant override (Sprint 3.4)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C5.1 | Task đã approved 90đ, 5 participants nhận 90đ. Gọi RPC override_participant_score(<assignment_id>, 70, <bạn>, "lý do") | shared_score = 70, score_overridden=true cho NV đó | ☐ |
| C5.2 | Task đó được duyệt lại với score 95đ | 4 NV còn lại nhận 95đ; NV đã override vẫn giữ 70đ | ☐ |
| C5.3 | Reset override: gọi reset_participant_override(<assignment_id>) | shared_score restore về 95 (current approved_score) | ☐ |

## C.6. Task detail + service refactor (Sprint 4)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C6.1 | /tasks → mở 1 task → tab "Chi tiết" | Hiển thị + edit task_details (description nâng cao, budget) — taskDetailService merged | ☐ |
| C6.2 | /tasks → click task → tab "Lịch sử" (TaskStatusTimeline) | Hiển thị status changes (taskHistoryService merged → taskAuditService) | ☐ |
| C6.3 | /tasks → tab "Activity" (ActivityTimeline) | Hiển thị 21 loại activity (created/assigned/etc) — taskActivityService merged | ☐ |
| C6.4 | /tasks/templates → xem recurring rules | Hiển thị templates + recurring (taskRecurringService merged → taskTemplateService) | ☐ |
| C6.5 | /reports/tasks → tab "Hoàn thành theo phòng" | Hiển thị stats — taskReportService merged → taskAnalyticsService | ☐ |
| C6.6 | /reports/tasks → tab "Tùy chỉnh" + export Excel | Xuất Excel OK — reportExportUtils dùng taskAnalyticsService | ☐ |

## C.7. Anomaly detection + Backend cron (Sprint 3.3)

| ID | Test case | Kỳ vọng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| C7.1 | Query SQL: SELECT * FROM performance_anomalies WHERE resolved_at IS NULL | 14 rows severity=low task_high_score_no_evidence (false positive do bug B-1) | ☐ |
| C7.2 | ⏳ Đợi 8h sáng thứ 2 (4/5/2026) — cron chạy | Cron tự detect lại + insert thêm anomaly mới nếu phát hiện | ☐ (chờ) |
| C7.3 | ⏳ Đợi 23:30 đêm nay — cron refresh snapshot | Tháng 4/26 snapshot update | ☐ (chờ) |
| C7.4 | ⏳ Đợi 00:30 ngày 1/5 — cron lock | Tháng 4/26 60/60 locked | ☐ (chờ — đã có routine remote agent verify) |

# PHẦN D — QUYẾT ĐỊNH SAU KHI TEST

## D.1. Bug priority cần fix ngay

Sau khi test xong, các bug sau cần fix theo priority:

A-C1, A-C2 (QuickEvalModal): data corruption — fix gấp

A-H1 (TaskViewPage onProgressChange path 2): Sprint 1 bug chỉ fix một nửa — fix gấp

B-1 (tasks.evidence_count trigger): thêm trigger update count khi item có URL

A-H4 (taskAnalyticsService.getOverdueTasks): query thiếu id → average_score = 0

A-H6 (ConfigPage NaN bypass): thêm Number.isFinite check

## D.2. Defer Sprint 5 (kèm Sprint 1.1 service merge còn lại)

Các issues khác không gấp:

Service merge còn lại: taskStatusService + taskAssignmentService → taskService

Dead code legacy (_legacyGet*) cleanup

RLS policy cho performance_config table

Refactor refreshCurrentMonthIfNeeded để debounce

## D.3. Sign-off

| Tester | Date | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Duy Minh | ____/____/2026 | ☐ ACCEPT ☐ REJECT ☐ ACCEPT WITH BUGS | _______________ |
| Đặng Quang Chung (TP QLSX) | ____/____/2026 | ☐ ACCEPT ☐ REJECT | _______________ |
| BGD reviewer | ____/____/2026 | ☐ ACCEPT ☐ REJECT | _______________ |

— END OF TEST REPORT —