# SPRINT 2 — KẾ HOẠCH CHI TIẾT

# Module Hiệu suất Nhân viên — Snapshot + Công thức 4 thành tố

Tiếp nối Sprint 1 — Hệ thống ERP Huy Anh Rubber
Phiên bản v1.0 — 28/04/2026

| Sprint trước | Sprint 1 — Cleanup nền tảng (commit a34a8b02, đã deploy) |
| --- | --- |
| Effort ước tính | ~5.5 ngày code + 1 ngày test = ~7 ngày làm việc |
| Mục tiêu chính | Snapshot điểm theo tháng + Công thức 4 thành tố mới + Attendance 2 chiều + Auto-tick evidence |
| Phụ thuộc | Sprint 1 phải đã deploy (performance_config table, fn_normalize_task_state, baseline backfill) |

# 1. TỔNG QUAN

## 1.1. Sprint 1 đã làm gì?

Để hiểu Sprint 2, tóm tắt nhanh Sprint 1 (đã deploy):

Tạo bảng performance_config (6 keys) — HR/BGD chỉnh JSON config không cần deploy

Backfill department_performance_baseline cho 8 phòng (BGD=5, QLSX=8, HCTH=12, KT=15, LOG=10, TM1=8, R&D=6, QC=20)

Gộp 4 trigger overlap thành fn_normalize_task_state (fix bug "status=new" + status↔progress consistency)

Backfill task_evaluations từ tasks.final_score → trend 6 tháng có data thật

Code: getMonthlyTrend dùng tasks.final_score (không task_evaluations)

Code: getKPIs phân biệt 3 trạng thái on-time / overdue / no_deadline

UI: ô "Đúng hạn" có dòng phụ "X/Y task có deadline"

→ Sau Sprint 1, dashboard số liệu nhất quán hơn nhưng VẪN tính realtime mỗi lần load. Sprint 2 sẽ chuyển sang snapshot.

## 1.2. Tại sao cần Sprint 2?

3 vấn đề chính Sprint 1 chưa giải quyết hoàn toàn:

| Vấn đề | Tại sao tệ | Sprint 2 giải quyết bằng |
| --- | --- | --- |
| Dashboard tính realtime mỗi lần load | Chậm khi có 200+ NV × 6 tháng × N tasks. Dashboard 5+ giây load. Tính toán trùng nhau giữa các user. | Bảng employee_monthly_score (snapshot) + cron tính 1 lần/đêm. Dashboard chỉ SELECT snapshot < 100ms. |
| Tháng đã chốt vẫn bị thay đổi retroactive | Khi tôi tạo CV-0000432-435 (24-28/04 retroactive), điểm tháng 4 thay đổi sau khi đã hiển thị. NV có thể đã nhận lương + phán xét sai. | Cột locked_at trên snapshot. Cron 00:30 ngày 1 set locked_at cho tháng trước. Sau lock, mọi edit task tháng cũ KHÔNG ảnh hưởng dashboard. |
| Công thức hiệu suất biased | Hiện chỉ 60% quality + 40% volume. Không xét on-time, difficulty. Volume baseline cứng. | Công thức 4 thành tố: quality×0.5 + on_time×0.2 + volume×0.2 + difficulty×0.1. Tất cả config qua performance_config. |

## 1.3. Đầu ra mong muốn

Bảng employee_monthly_score chứa ~200 NV × 6 tháng = 1200 rows snapshot

Cron 23:30 hằng đêm tự refresh tháng hiện tại (~5 phút chạy)

Cron 00:30 ngày 1 hằng tháng tự lock tháng trước

Dashboard load < 1 giây (đọc snapshot)

Ô KPI 5 con số = Bảng xếp hạng "Điểm TB" — tuyệt đối nhất quán

Trigger auto-tick checklist khi upload evidence

Attendance score 2 chiều (có thưởng đủ công, không trễ)

# 2. CÔNG THỨC HIỆU SUẤT MỚI

## 2.1. Công thức 4 thành tố

final_score = quality   × 0.5
            + on_time   × 0.2
            + volume    × 0.2
            + difficulty × 0.1

Giải thích từng thành tố:

### a) Quality (50%) — Chất lượng

quality = avg_weighted(task.final_score) trên các task NV làm trong tháng
  weight task_source: recurring/self=0.5, assigned/project=1.0  (config-able)
  Bao gồm cả task NV là assignee VÀ task NV là participant (cùng điểm)
  Range: 0-100

Thành tố này phản ánh "chất lượng công việc" — manager đánh giá hoặc auto-approve theo task source.

### b) On-time (20%) — Đúng hạn

tasks_with_deadline = task có due_date
on_time_count       = task hoàn thành trước due_date
on_time = (on_time_count / tasks_with_deadline) × 100   (capped 100)
Note: Task không có deadline KHÔNG xét — không thưởng/phạt

Tránh bias "task không deadline = on-time" của hệ cũ. Chỉ tính trên task có deadline thật.

### c) Volume (20%) — Khối lượng

monthly_baseline = department_performance_baseline.monthly_task_target
                   (theo phòng — config-able)
days_in_month   = số ngày trong tháng (28-31)
day_of_month    = ngày hiện tại trong tháng
month_progress  = max(0.1, day_of_month / days_in_month)
                  → tối thiểu 10% để tránh expected = 0 đầu tháng

expected_tasks = max(1, round(monthly_baseline × month_progress))
volume = min(100, (completed_tasks / expected_tasks) × 100)

Khi tháng đã kết thúc → month_progress = 1.0 → expected = full baseline. Khi đang ở giữa tháng → expected = baseline × tỷ lệ ngày.

### d) Difficulty (10%) — Độ khó

avg_difficulty_score = avg(task.difficulty_score) trên task hoàn thành
  difficulty_score: theo config performance_config.difficulty_scores
  - normal   = 70  (default)
  - hard     = 85
  - critical = 100

Khuyến khích NV nhận task khó. Weight thấp (10%) vì khó subjective; đa phần task hiện tại là normal.

## 2.2. Ví dụ minh hoạ

NV X tháng 4 hoàn thành 8 task:

| Task | Source | Score | Đúng hạn | Difficulty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV-0001 | assigned | 100 | ✓ | normal |
| CV-0002 | assigned | 100 | ✓ | normal |
| CV-0003 | assigned | 95 | ✓ | hard |
| CV-0004 | assigned | 100 | ✓ | normal |
| CV-0005 | assigned | 80 | ✗ (trễ 1 ngày) | normal |
| CV-0006 | recurring | 80 | ✓ | normal |
| CV-0007 | recurring | 80 | ✓ | normal |
| CV-0008 | self | 85 | ✓ | hard |

Tính:

quality:
  weighted_sum = (100+100+95+100+80)×1.0 + (80+80)×0.5 + 85×0.5
              = 475 + 80 + 42.5 = 597.5
  total_weight = 5×1.0 + 2×0.5 + 1×0.5 = 6.5
  → quality = 597.5 / 6.5 = 91.9 ≈ 92

on_time:
  task_with_deadline = 8 (giả sử tất cả có due_date)
  on_time_count     = 7
  → on_time = 7/8 × 100 = 87.5 ≈ 88

volume:
  Phòng QLSX baseline = 8 task/NV/tháng. Cuối tháng → expected = 8.
  completed = 8
  → volume = 8/8 × 100 = 100

difficulty:
  avg = (6×70 + 2×85) / 8 = (420 + 170)/8 = 73.75 ≈ 74

────────────────────────────────────────────
final_score = 92×0.5 + 88×0.2 + 100×0.2 + 74×0.1
            = 46.0 + 17.6 + 20.0 + 7.4
            = 91 → Hạng A

## 2.3. Attendance score MỚI — 2 chiều

combined_score = task_score × 0.7 + attendance_score × 0.3

attendance_score (cải tiến):
  Base 80 (không phải 100 — để tạo room cho thưởng)

  + Bonuses:
    - Đủ công 100% tháng (không vắng):  +10
    - Không đi trễ tháng:                 +5
    - Tăng ca approved (status=approved): +1/giờ (max +5)
                                           ⚠️ CHỈ tính approved!
                                           Tăng ca chưa duyệt = KHÔNG cộng

  - Penalties:
    - Vắng không phép:                    -10/ngày
    - Đi trễ:                             -3/lần (max -15)
    - Về sớm:                             -2/lần

Cap: [0, 100]

Lưu ý quan trọng về tăng ca:

Query luôn `.eq("status", "approved")` trên overtime_requests

Tăng ca chưa duyệt hoặc bị từ chối → KHÔNG cộng điểm + KHÔNG cộng giờ

Đây là rule policy của HR — đã ghi vào memory feedback_overtime_must_approved.md

# 3. CHI TIẾT 8 ITEM TRONG SPRINT 2

## Item 2.1 — Tạo bảng employee_monthly_score (0.5 ngày)

Bảng snapshot điểm hiệu suất theo tháng cho từng NV. Dashboard đọc từ đây thay vì tính realtime.

CREATE TABLE employee_monthly_score (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  employee_id UUID NOT NULL REFERENCES employees(id),
  year INTEGER NOT NULL,
  month INTEGER NOT NULL CHECK (month BETWEEN 1 AND 12),

  -- 4 thành tố (range 0-100)
  quality_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  on_time_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  volume_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  difficulty_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Tổng hợp
  final_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  grade CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'F' CHECK (grade IN ('A','B','C','D','F')),

  -- Tham chiếu đếm
  total_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  completed_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  on_time_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  overdue_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  no_deadline_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  participated_tasks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Attendance (nếu có data)
  attendance_score INTEGER,
  combined_score INTEGER,
  combined_grade CHAR(1),

  -- Metadata
  computed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  locked_at TIMESTAMPTZ,           -- IF NOT NULL = tháng đã khoá
  locked_by UUID REFERENCES employees(id),
  config_snapshot JSONB,            -- snapshot weights tại lúc compute

  UNIQUE(employee_id, year, month)
);

CREATE INDEX idx_emp_monthly_year_month ON employee_monthly_score(year, month);
CREATE INDEX idx_emp_monthly_employee
  ON employee_monthly_score(employee_id, year DESC, month DESC);

## Item 2.2 — Function compute_employee_monthly_score (1 ngày)

Function PostgreSQL tính 4 thành tố + final_score cho 1 NV trong 1 tháng. Idempotent (UPSERT).

CREATE OR REPLACE FUNCTION compute_employee_monthly_score(
  p_employee_id UUID,
  p_year INTEGER,
  p_month INTEGER
) RETURNS UUID AS $$
DECLARE
  v_from TIMESTAMPTZ;
  v_to TIMESTAMPTZ;
  v_baseline INTEGER;
  v_dept_id UUID;
  v_quality INTEGER;
  v_on_time INTEGER;
  v_volume INTEGER;
  v_difficulty INTEGER;
  v_final INTEGER;
  v_grade CHAR(1);
  v_completed INTEGER;
  v_on_time_count INTEGER;
  v_overdue INTEGER;
  v_no_deadline INTEGER;
  v_weights JSONB;
  v_diff_scores JSONB;
  v_thresholds JSONB;
  v_locked TIMESTAMPTZ;
  v_id UUID;
BEGIN
  -- 0. Skip nếu tháng đã khoá
  SELECT locked_at INTO v_locked
  FROM employee_monthly_score
  WHERE employee_id = p_employee_id AND year = p_year AND month = p_month;
  IF v_locked IS NOT NULL THEN
    RAISE NOTICE 'Skip: month % locked', p_month;
    RETURN NULL;
  END IF;

  -- 1. Period range
  v_from := make_date(p_year, p_month, 1);
  v_to := (v_from + INTERVAL '1 month' - INTERVAL '1 second');

  -- 2. Load config từ performance_config
  SELECT config_value INTO v_weights FROM performance_config WHERE config_key = 'formula_weights';
  SELECT config_value INTO v_diff_scores FROM performance_config WHERE config_key = 'difficulty_scores';
  SELECT config_value INTO v_thresholds FROM performance_config WHERE config_key = 'grade_thresholds';

  -- 3. Department + baseline
  SELECT department_id INTO v_dept_id FROM employees WHERE id = p_employee_id;
  SELECT monthly_task_target INTO v_baseline
    FROM department_performance_baseline WHERE department_id = v_dept_id;
  v_baseline := COALESCE(v_baseline, 10);

  -- 4. Tính các metric (chi tiết omitted cho brevity)
  -- Logic: lấy tasks WHERE assignee_id=p_employee_id OR id IN participant
  --        WHERE completed_date IN [v_from, v_to]
  --        Tính quality (avg weighted), on_time, volume, difficulty
  -- ...

  v_final := ROUND(
    v_quality   * (v_weights->>'quality')::numeric +
    v_on_time   * (v_weights->>'on_time')::numeric +
    v_volume    * (v_weights->>'volume')::numeric +
    v_difficulty * (v_weights->>'difficulty')::numeric
  );

  v_grade := CASE
    WHEN v_final >= (v_thresholds->>'A')::int THEN 'A'
    WHEN v_final >= (v_thresholds->>'B')::int THEN 'B'
    WHEN v_final >= (v_thresholds->>'C')::int THEN 'C'
    WHEN v_final >= (v_thresholds->>'D')::int THEN 'D'
    ELSE 'F' END;

  -- 5. UPSERT snapshot
  INSERT INTO employee_monthly_score (
    employee_id, year, month,
    quality_score, on_time_score, volume_score, difficulty_score,
    final_score, grade,
    completed_tasks, on_time_count, overdue_count, no_deadline_count,
    config_snapshot, computed_at
  ) VALUES (
    p_employee_id, p_year, p_month,
    v_quality, v_on_time, v_volume, v_difficulty,
    v_final, v_grade,
    v_completed, v_on_time_count, v_overdue, v_no_deadline,
    v_weights, NOW()
  )
  ON CONFLICT (employee_id, year, month) DO UPDATE SET
    quality_score = EXCLUDED.quality_score,
    on_time_score = EXCLUDED.on_time_score,
    volume_score = EXCLUDED.volume_score,
    difficulty_score = EXCLUDED.difficulty_score,
    final_score = EXCLUDED.final_score,
    grade = EXCLUDED.grade,
    completed_tasks = EXCLUDED.completed_tasks,
    on_time_count = EXCLUDED.on_time_count,
    overdue_count = EXCLUDED.overdue_count,
    no_deadline_count = EXCLUDED.no_deadline_count,
    config_snapshot = EXCLUDED.config_snapshot,
    computed_at = NOW()
  RETURNING id INTO v_id;

  RETURN v_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

## Item 2.3 — Cron 23:30 hằng đêm refresh (0.5 ngày)

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_refresh_current_month_snapshots()
RETURNS jsonb AS $$
DECLARE
  v_year INTEGER := EXTRACT(YEAR FROM NOW())::INTEGER;
  v_month INTEGER := EXTRACT(MONTH FROM NOW())::INTEGER;
  v_count INTEGER := 0;
  emp RECORD;
BEGIN
  FOR emp IN SELECT id FROM employees WHERE status = 'active' LOOP
    PERFORM compute_employee_monthly_score(emp.id, v_year, v_month);
    v_count := v_count + 1;
  END LOOP;

  RETURN jsonb_build_object(
    'executed_at', NOW(),
    'year', v_year,
    'month', v_month,
    'snapshots_refreshed', v_count
  );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Schedule cron 23:30 mỗi ngày
SELECT cron.schedule(
  'refresh-current-month-snapshots',
  '30 23 * * *',
  $$SELECT fn_refresh_current_month_snapshots()$$
);

Effort: ~5 phút cho 200 NV. Chạy giờ thấp tải.

## Item 2.4 — Cron 00:30 ngày 1 lock tháng trước (0.5 ngày)

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_lock_previous_month_snapshots()
RETURNS jsonb AS $$
DECLARE
  v_prev_date DATE := (NOW() - INTERVAL '1 day')::DATE;
  v_year INTEGER := EXTRACT(YEAR FROM v_prev_date)::INTEGER;
  v_month INTEGER := EXTRACT(MONTH FROM v_prev_date)::INTEGER;
  v_locked INTEGER;
BEGIN
  -- 1. Refresh lần cuối cho tháng trước (đảm bảo data mới nhất)
  PERFORM fn_refresh_specific_month(v_year, v_month);

  -- 2. Lock tất cả snapshot tháng đó
  UPDATE employee_monthly_score
  SET locked_at = NOW()
  WHERE year = v_year AND month = v_month AND locked_at IS NULL;

  GET DIAGNOSTICS v_locked = ROW_COUNT;

  RETURN jsonb_build_object(
    'locked_year', v_year, 'locked_month', v_month,
    'snapshots_locked', v_locked
  );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Schedule cron 00:30 ngày 1 hằng tháng
SELECT cron.schedule(
  'lock-previous-month-snapshots',
  '30 0 1 * *',
  $$SELECT fn_lock_previous_month_snapshots()$$
);

Sau khi tháng đã lock: edit task tháng cũ KHÔNG ảnh hưởng dashboard. Nếu cần re-snapshot manual → admin có thể UPDATE locked_at = NULL rồi refresh.

## Item 2.5 — Sửa performanceService.ts dùng snapshot (1 ngày)

Refactor 3 hàm chính để đọc từ employee_monthly_score thay vì tính realtime:

| Hàm | Trước (Sprint 1) | Sau (Sprint 2) |
| --- | --- | --- |
| getKPIs(period) | Query tasks WHERE completed_date IN [from,to], aggregate quality + on-time realtime | SELECT FROM employee_monthly_score WHERE year=p.year AND month=p.month — < 100ms |
| getEmployeeRanking(params) | Query tasks + task_assignments + tính 60% quality + 40% volume | SELECT FROM employee_monthly_score JOIN employees ORDER BY final_score DESC |
| getMonthlyTrend(months) | Loop 6 lần query tasks tháng đó — 6 queries | SELECT FROM employee_monthly_score WHERE (year, month) IN (...) GROUP BY year, month — 1 query |
| getEmployeeDetail(emp, period) | Query 5+ bảng + tính realtime | SELECT 1 row FROM snapshot + LEFT JOIN tasks for breakdown chi tiết |

## Item 2.6 — Attendance Score 2 chiều (0.5 ngày)

Sửa attendancePerformanceService.ts theo công thức mới (đã giải thích ở §2.3). Đọc weights từ performance_config.attendance_weights:

async function getAttendanceScore(employeeId: string, year: number, month: number) {
  const cfg = await loadConfig('attendance_weights');
  let score = cfg.base;  // 80

  const stats = await getMonthlyAttendanceStats(employeeId, year, month);

  // Bonuses (CHỈ tính overtime APPROVED — rule policy)
  if (stats.absent_days === 0) score += cfg.bonus_full_attendance;
  if (stats.late_count === 0) score += cfg.bonus_no_late;
  score += Math.min(cfg.bonus_overtime_max,
                    stats.overtime_hours_approved * cfg.bonus_overtime_per_hour);

  // Penalties
  score -= stats.absent_days * cfg.penalty_absent;
  score -= Math.min(cfg.penalty_late_max,
                    stats.late_count * cfg.penalty_late);
  score -= stats.early_leave_count * cfg.penalty_early_leave;

  return Math.max(0, Math.min(100, score));
}

// Hàm getMonthlyAttendanceStats CHỈ tính overtime status='approved'
const { data: ot } = await supabase
  .from('overtime_requests')
  .select('hours')
  .eq('employee_id', employeeId)
  .eq('status', 'approved')   // ⚠️ rule policy
  .gte('date', from).lte('date', to);

## Item 2.7 — Trigger auto-tick khi upload evidence (0.5 ngày)

Hiện tại: rule "phải upload ảnh trước rồi mới tick checklist" yêu cầu 2 thao tác. Sprint 2 đề xuất: upload ảnh = tự động tick (1 thao tác).

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_auto_tick_on_evidence_upload()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  -- Khi evidence_url thay đổi từ NULL → có giá trị
  -- VÀ item yêu cầu evidence VÀ chưa được tick
  IF NEW.evidence_url IS NOT NULL
     AND (OLD.evidence_url IS NULL OR OLD.evidence_url = '')
     AND NEW.requires_evidence = true
     AND NEW.is_completed = false
  THEN
    NEW.is_completed := true;
    NEW.completed_at := COALESCE(NEW.completed_at, NOW());
    -- Note: completed_by sẽ giữ NULL nếu chưa set — UI nên set khi upload
    RAISE NOTICE 'Auto-ticked checklist item % on evidence upload', NEW.id;
  END IF;

  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_auto_tick_on_evidence
BEFORE UPDATE OF evidence_url, evidence_urls
ON task_checklist_items
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_auto_tick_on_evidence_upload();

Trigger trg_sync_progress_from_checklist (đã có từ Sprint 1) sẽ tự cập nhật task progress sau khi tick.

## Item 2.8 — Test + Tunning weight (1 ngày)

Sau khi 2.1-2.7 deploy, theo dõi 1 tuần:

Phân bố grade A/B/C/D/F: nếu vẫn >35% Hạng A → tunning quality weight giảm xuống / tăng on-time weight

NV phản ứng (qua TP): có ai phản đối điểm "đột nhiên giảm" không? Giải thích công thức

Performance: Cron 23:30 chạy < 5 phút? Dashboard load < 1 giây?

Auto-tick có gây tick nhầm không? (NV upload ảnh thừa)

# 4. THỨ TỰ APPLY MIGRATION

Tất cả file SQL đặt trong docs/migrations/, paste vào Supabase Dashboard SQL Editor theo thứ tự:

| Thứ tự | File | Mô tả | Risk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sprint2_01_employee_monthly_score.sql | Tạo bảng + index | 🟢 Low — bảng mới |
| 2 | sprint2_02_compute_function.sql | compute_employee_monthly_score() function | 🟢 Low |
| 3 | sprint2_03_initial_snapshot.sql | Snapshot 6 tháng cho mọi NV active (~1200 rows) | 🟡 Medium — chạy ~10 phút |
| 4 | sprint2_04_lock_old_months.sql | Lock tháng đã qua (5 tháng cũ) | 🟢 Low |
| 5 | sprint2_05_cron_jobs.sql | 2 cron: refresh 23:30 + lock 00:30 ngày 1 | 🟢 Low — schedule only |
| 6 | sprint2_06_attendance_overtime_filter.sql | View v_employee_attendance_stats: filter overtime approved | 🟢 Low |
| 7 | sprint2_07_auto_tick_evidence.sql | Trigger auto-tick on evidence upload | 🟡 Medium — UX behavior change |

## 4.1. Code deployment

Sau khi SQL apply, code được commit + push:

performanceService.ts — refactor 4 hàm dùng snapshot

attendancePerformanceService.ts — đọc weights từ config + filter overtime approved

PerformanceDashboardPage.tsx — không thay đổi UI nhưng test lại

# 5. KIỂM THỬ

## 5.1. Unit tests (DB)

| Test case | Setup | Expected |
| --- | --- | --- |
| Compute snapshot 1 NV cụ thể | compute_employee_monthly_score('<emp_id>', 2026, 4) | Returns UUID, INSERT/UPDATE row tương ứng, final_score reasonable |
| UPSERT idempotent | Chạy compute 2 lần liên tiếp cùng tham số | Row giữ nguyên (computed_at update, các field giữ value) |
| Locked month skip | Set locked_at trước, chạy compute | NOTICE "skip", không update |
| Auto-tick fire | UPDATE task_checklist_items SET evidence_url='http://...' WHERE... | is_completed = true, completed_at = NOW |
| Auto-tick idempotent | Update evidence_url lần 2 cùng URL | Không tick lại (đã completed = true) |

## 5.2. Integration tests

Tạo task → tick checklist → auto-approve → verify snapshot có row + grade đúng

Đổi điểm 1 task tháng cũ (đã lock) → snapshot KHÔNG đổi

Đổi điểm 1 task tháng đang chạy → cron 23:30 đêm hôm sau cập nhật snapshot

## 5.3. UAT (1 tuần)

Bạn (Lê Duy Minh) + 2 TP khác xem dashboard 1 tuần

So sánh điểm tự đánh giá vs điểm dashboard cho 5 NV ngẫu nhiên

Phản hồi: weights có hợp lý? Phân bố grade có realistic?

# 6. RỦI RO

| Risk | Mức | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Cron lock tháng quá sớm (00:30 ngày 1) — task ngày 31 chưa kịp tính | Medium | fn_lock_previous_month_snapshots() chạy refresh lần cuối TRƯỚC khi lock |
| Snapshot table size lớn (200 NV × 12 tháng/năm = 2400 rows/năm) | Low | Vẫn nhỏ. Cần >10 năm mới đến 24K rows. Index sẵn. |
| Auto-tick evidence gây tick nhầm khi NV upload ảnh thử | Medium | NV phải upload có chủ ý. UI có thể có nút undo / confirm trước commit |
| Phân bố grade thay đổi nhiều, NV phản ứng | High | Email TP các phòng giải thích công thức + ví dụ. BGD họp trước khi go-live |
| Cron không chạy (timeout, deploy fail) | Low | Cron có jobname rõ; admin có thể check pg_cron + chạy manual: SELECT fn_refresh_current_month_snapshots() |
| Tăng ca chưa duyệt được tính nhầm | Medium | Code review kỹ filter .eq('status','approved'). Test case với overtime pending vs approved |

# 7. ACCEPTANCE CRITERIA

Sprint 2 coi là HOÀN THÀNH khi:

Bảng employee_monthly_score có ≥ 200 NV × 6 tháng = 1200+ rows

Cron refresh chạy thành công 7 đêm liên tiếp (theo pg_cron logs)

Cron lock chạy thành công đầu tháng tiếp theo

Dashboard /performance load < 1 giây (đo qua Network tab)

getKPIs + getEmployeeRanking + getMonthlyTrend trả cùng final_score cho cùng NV cùng tháng

Phân bố grade: ≤ 35% Hạng A, ≥ 30% Hạng B (hết lạm phát)

Auto-tick fire khi evidence_url đổi từ NULL → có URL

Tăng ca chưa approved KHÔNG được cộng vào attendance_score (verified với 2 case test)

# 8. SAU SPRINT 2

Hoàn thành Sprint 2 → mở đường cho:

Sprint 3: refactor service layer (gộp 17 task*Service files), UI HR config performance_config, anomaly detection

Sprint 4 (tương lai): Event-driven task auto-creation từ MES

Sprint 5 (tương lai): AI-assisted (sinh checklist + classify ảnh)

— END OF SPRINT 2 PLAN —

Sau khi review, sẵn sàng triển khai Sprint 2.